江苏财会职业学院校园内路面维修工程 施工竞争性谈判文件 江苏财会职业学院 2020年6月22日 # 招标公告 ## 1. 招标条件 江苏财会职业学院（招标人）的江苏财会职业学院校园内路面维修工程（ 项目名称）已批准建设，建设资金自筹，现已落实。项目已具备招标条件，现对项目的江苏财会职业学院校园内路面维修工程进行公开招标。 ## 2. 项目概况与招标范围 2.1项目概况 2.1.1建设地点：连云港市新海新区春晖路8号 2.1.2建设规模： 学校范围的道路 2.1.3合同估算价：4.5 万元 2.1.4工期要求：15日历天 2.1.5质量要求：国家现行验收规范，等级为合格 2.2招标范围：沥青道路破损及接缝处、部分人行道砖塌陷、浴室西侧道路、食堂阀门井及过油池盖板、路边雨水井塌陷等，具体踏勘现场，工程量清单仅供参考。 ## 3. 投标人资格要求 本工程采用资格后审方式，以下条件属于资格审查合格条件： 3.1、具有独立订立合同的能力； 3.2、投标人须具备市政工程专业承包三级及以上资质，具备安全生产条件，并取得安全生产许可证。 3.3、投标人拟派项目负责人须具备市政工程二级注册建造师及以上资格，并具有安全生产考核合格证（B类）。 3.4投标人不得存在下列情形之一： （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （2）为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的； （3）与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的； （4）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的； （5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位； （6）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内； （7）因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的； （8）投标人近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的。 3.5 本次招标不接受联合体投标。 3.6本项目执行“关于印发《关于在公共资源交易领域的招标投标活动中建立对失信被执行人联合惩戒机制的实施意见》的通知”苏信用办（2018）23号文件的要求。 3.7符合法律、法规规定的其他条件： (1)本工程招标工作执行连清办（2011）9号、苏清办【2011】13号、苏清办【2012】14号、连清办【2013】6号文、苏清办【2013】10号、连清办【2014】4号、连清办【2014】16号、苏清办【2014】5号、连清办【2015】6号、连清办（2015）9号、连清办（2015）15号、连清办[2016]2号、苏清办﹝2015﹞9号、苏清办（2016）7号、连清办【2017】5号、苏清办【2017】6号文、连清办[2019]3号、苏清办﹝2019﹞3号等文件，凡是出现在上述文件中的投标单位和项目经理，且未解禁的报名时将不予受理。 (2)外省建筑施工企业必须提供资质核验书，详见以下文件： 外省投标人执行苏建建管〔2013〕572号文. (3)本工程招标工作遵照苏建建管（2013）508号文。 投标企业及项目负责人无市场不良行为、项目负责人中标后不影响办理工程建设手续且在岗履职、绝不出借挂靠资质等采用信用承诺方式由投标人自行承诺。（格式详见招标文件附件） 投标人、法定代表人、项目负责人无行贿犯罪记录由投标人自行承诺。（格式详见招标文件附件） (4) 投标单位拟报项目负责人（项目经理）必须为本单位正式职工，提供2020年1－5月由社保机构出具的社保缴纳证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）等证明材料。 (5)资格审查申请书的内容不得失实或者弄虚作假。 ## 4. 其他 4.1、投标人必须于开标前以企业法人的名义缴纳投标保证金，投标保证金必须从企业的法人基本存款账户缴纳。以个人、企业的办事处、分公司、子公司名义或从他人账户、投标人企业的其他账户缴纳的投标保证金无效。超出招标文件规定时间和要求递交投标保证金的一律不予接收，并按照招标文件有关规定作重大偏差处理。 4.2、招标人谢绝挂靠单位参与本工程的投标。如在招投标过程中发现挂靠单位投标并中标的，将取消其中标资格,没收投标保证金；如发现挂靠单位报名，将取消其投标资格。 4.3、投标企业整个招投标活动所提交的所有材料都必须是真实有效的，一旦发现有虚假行为，招标人将立即中止该投标人的投标活动，并上报相关主管部门追究责任。 ## 5. 招标文件的获取 ## 官网自行下载，开标之前请到行政楼107室交纳购买标书费用，费用200元（现金），如不缴纳此费用视为无效标。 ## 本项目采用资格后审。 ## 6. 招标方式：竞争性谈判 ## 7. 发布公告的媒介 本次招标公告在江苏财会职业学院官网上发布。 ## 8. 联系方式 招标人：江苏财会职业学院 地址：新海新区春晖路8号 招标人邮编：222000 招标人联系人：陈老师 招标人联系电话：0518-85899733 第二章 投标人须知 # 投标人须知前附表 条款号; 条 款 名 称; 编 列 内 容. 1.1.2; 招标人; 名称：江苏财会职业学院 地址：连云港市新海新区春晖路8号 联系人：陈老师 联系方式：0518-85899733. 1.1.3; 招标项目; 江苏财会职业道路划线及标志牌安装工程施工. 1.1.5; 建设地点; 连云港市新海新区春晖路8号. 1.2.1; 资金来源; 自筹. 1.2.2; 出资比例; 100%. 1.2.3; 资金落实情况; 已落实. 1.2.4; 工程款支付方式; 详见本招标文件第四章合同条专用合同条款。. 1.3.1; 招标范围; 沥青道路破损及接缝处、部分人行道砖塌陷、浴室西侧道路、食堂阀门井及过油池盖板、路边雨水井塌陷等，具体踏勘现场，工程量清单仅供参考。. 1.3.2; 计划工期; 15日历天. 1.3.3; 质量要求; 国家现行竣工验收标准，等级为合格. 1.4.1; 投标人资格要求; 详见招标公告. 1.4.2; 是否接受联合体投标; 本项目不接受联合体投标. 1.9.1; 踏勘现场; 投标人自行踏勘. 1.11; 偏 离; 不允许. 2.1.1（9）; 构成招标文件的其他材料; 图纸、澄清、修改. 2.2.1; 投标人要求澄清招标文件的截止时间; 投标截止时间3日前. 2.2.2; 招标文件澄清发布时间; 投标截止时间3日前. 2.4; 招标控制价; 本工程最高限价为4.5万元。投标单位不得超过最高限价，否则作为无效标处理。. 3.2.3; 合同价格形式; 单价合同 □总价合同. 3.3.1; 投标有效期; 60日历天. 3.4.1; 投标保证金; 无. 3.5; 是否允许递交备选投标方案; 不允许. 3.6.6; 投标文件正副本份数; 1、提供一正二副3份书面投标文件；. 3.6.7; 装订要求; 书面投标文件打印胶装生成，封面上标明正、副本，加盖法人公章，法定代表人（或授权委托人）签字或盖章. 4.1.2; 封套上写明; 项目名称： 招标人名称： 投标人名称：. 4.2.1; 投标截止时间; 2020年7 月 8 日9时30分. 4.2.; 递交投; 文件地点 地点：江苏财会职业学院行政楼202室. 5.1.1; 开标时间和地点; 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点. 7.1; 是否授权评标委员会确定中标人; □是 否，推荐的中标候选人数： 有排序的3名. 7.3.1; 履约保证金; 是 履约保证金的形式：现金或银行保函 履约保证金的金额：合同价的10%，投标人在收到中标通知书后，须在7日内, 合同签订前向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格. 10. 需要补充的其他内容. 10.1; 资格审查; 本工程采用资格后审方式，开标时须提供下列原件（无原件资格审查不通过）： 营业执照(副本)、企业资质等级证书(副本)、企业安全生产许可证(副本)、项目负责人注册建造师证书、安全生产考核合格证书（B类）、社保证明、投标人承诺书、无行贿犯罪记录承诺书、省外资质核验书等原件。 投标文件递交截止时间前，投标人须递交上述资料供评标时审查，未按要求递交的视为资格审查不合格，招标人将否决其投标。 注：上述资料复印件须放在投标文件中，并标明页码便于查找。.

一、总    则

（一）工程概况

1、招标范围：沥青道路破损及接缝处、部分人行道砖塌陷、浴室西侧道路、食堂阀门井及过油池盖板、路边雨水井塌陷等，具体踏勘现场，工程量清单仅供参考

2、承包方式：包工包料

3、现场条件

（1）施工场地拆迁及平整情况：已完成，具体情况由投标人自行考察；

（2）施工用水、电：招标人提供水电接口，投标人自行考虑水电费用；

（3）场内外道路：场外道路已畅通。

（二）投标人资格要求

（1）资质要求：市政公用工程施工总承包三级及以上资质；

（2）项目负责人资质要求：市政公用工程二级注册建造师及以上资格；

4、资格审查应提供的资料

本工程采用资格后审，资格审查应提供以下材料原件，未提供原件的资格审查不合格：

①营业执照（副本原件）；

②施工企业资质等级证书（副本原件）；

③施工企业安全生产许可证（原件）；

④法定代表人证书或法人授权委托书（原件）；

⑤项目负责人资格证书（原件）；

⑥项目负责人安全生产考核合格证（B类）（原件）；

5、招标文件的约束力

投标人一旦购买了招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

二、投标报价

（三）投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应工程量清单、规范、图纸、技术要求等有关文件而进行的各项工程的施工、竣工及保修工作，以及为完成上述内容所需的全部费用。其应包括但不限于施工设备、劳务、管理、材料、采购、运输、装卸、保管、制造、安装、维护、利润、税金等及政策性文件规定的各项应有费用。

（四）投标报价方式：

工程量清单中的综合单价为全费用综合单价，包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费用、措施费、规费及税金等一切费用。

三、投标文件

（五）招标投标文件组成。

（1）招标投标文件封面

（2）投 标 函

（3）授权委托书

（4）法定代表人身份证明书

（5）工程量清单报价表

（6）主要施工管理人员表

（7）资格证明材料

四、评标、定标

（六）评标、定标工作由招标人组织进行。

（七）谈判

1、在递交响应性文件时间截止后，由招标人组成的谈判小组分别与投标人进行谈判。

2、谈判程序

（1）谈判小组当众拆封各投标人的响应性文件，并公布报价等主要内容；

（2）谈判小组审阅各投标人所递交的响应性文件；

（3）谈判小组与各投标人分别进行谈判；

（4）谈判小组根据响应性文件请各投标人作最后报价；

（5）谈判小组根据符合招标需求、质量和服务等因素，且报价最低的原则确定中标人。

（八）定标：

中标价的确定：所有有效投标报价中的最低投标价。

中标人的确定：评标委员会应当在有效投标文件中，按照评标价由低至高的次序向招标人推荐1至3名中标候选人，并标明排序。评标价相同及其它情形应以抽签方式确定排序。

五   合同主要条款

第一部分　　协议书

发包人（全称）：江苏财会职业学院

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：江苏财会职业学院校园内路面维修工程施工

工程地点：江苏财会职业学院院内
   工程内容：沥青道路破损及接缝处、部分人行道砖塌陷、浴室西侧道路、食堂阀门井及过油池盖板、路边雨水井塌陷等，具体踏勘现场，工程量清单仅供参考

资金来源：自筹，已落实

二、工程承包范围

承包范围：沥青道路破损及接缝处、部分人行道砖塌陷、浴室西侧道路、食堂阀门井及过油池盖板、路边雨水井塌陷等，具体踏勘现场，工程量清单仅供参考

三、合同工期：15日历天，计划开工时间    年   月   日，计划竣工时间    年   月   日。

四、质量标准

工程质量标准：合格。

五、合同价款

金额（大写）：　　　　元（人民币）
　　　　　　　￥：　 　　元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

１、本合同协议书
　　２、中标通知书
　　３、投标书及其附件
　　４、本合同专用条款
　　５、本合同通用条款
　　６、标准、规范及有关技术文件
　　７、图纸
　　８、工程量清单
　　９、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：   年 　月  　日
　　合同订立地点：
　　本合同双方约定　　　　　　　　后生效。
　　发包人：（公章）　　　　　　承包人：（公章）　　　　　　　　　　
　　住所：　　　　　　　　　　　　住所：
　　法定代表人：　　　　　　　　　法定代表人：
　　委托代表人：　　　　　　　　　委托代表人：
　　电话：　　　　　　　　　　　　电话：
　　传真：　　　　　　　　　　　　传真：
　　开户银行：　　　　　　　　　　开户银行：
　　账号：　　　　　　　　　　　　账号：
　　邮政编码：　　　　　　　　　　邮政编码：

第二部分  专用条款

一、词语定义及合同文件

1.合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：执行通用条款2

2.语言文字和适用法律、标准及规范

2.1 本合同除使用汉语外，不使用其它语言文字

2.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：本合同适用中华人民共和国现行法律和有关行政法规。
2.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：（详见第三章技术规范）

发包人提供标准、规范的时间：无

国内没有相应标准、规范时的约定：无

3.图纸

3.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数： /。

发包人对图纸的保密要求：执行通用条款4

使用国外图纸的要求及费用承担：无

二、双方一般权利和义务

4.工程师

4.3发包人派驻的工程师

姓名：          职务：

职权：

4.6 不实行监理的，工程师职权：

5.项目负责人

姓名：       职务：

6.发包人工作

6.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前具备施工条件。

(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：

发包人提供水、电接口，水、电线路由承包人考察现场自行解决。工程实施其间，水电费用由发包人代缴，结算时，水电按市场价在结算工程款中扣除；

(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：见现场实际条件。

(4)现场交底时间：                。

(5)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作：由发包人会同承包人负责做好保护工作，承包人如在施工中发现问题应及时报告发包人、设计院及监理，由发包人会同有关部门出具解决方案。费用双方协商解决。

(9)双方约定发包人应做的其它工作：无

6.2 发包人委托承包人办理的工作：双方视现场情况协商办理。

7.承包人工作

7.1承包人应按约定的时间和要求，完成以下工作：

(1）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由承包人自行解决。

（2） 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：

承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地及城市道路、周边建筑排污、渣土、环保（含施工噪音、施工粉尘）、环卫、市容、城建、治安、交管、人口管理以及安全生产等的管理规定，按政府及有关主管部门规定缴纳上述各项费用，办理相关手续，并以书面形式将办理结果通知发包人。投标人应将办理上述事项的费用综合考虑在投标报价中，该部分费用包干使用，以后不作调整。

（3）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：承包人必须保证安全文明施工，对周围已完成市政管网、道路工程进行成品保护，因承包方原因造成破坏的，承包方必须无条件及时修复，并承担由此发生的全部费用和责任。

（4）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护要求及费用承担：如发现地下管线等，因承包方原因造成破坏的，承包方必须无条件及时修复，并承担由此发生的全部费用和责任。

（5）施工场地清洁卫生的要求：按标准化施工现场要求办理，交工前清理现场，垃圾外运，费用由施工单位自理。

（6）双方约定承包人应做的其它工作：承包人有义务对本工程提出合理化建议，确保施工期间尽量少发生拆除变更等浪费现象。施工过程中与周围发生的纠纷由承包人自行协商解决，费用由施工单位自理。参加各类施工协调、配合会，对于工地交叉施工引起的问题，有义务进行配合协商解决，服从发包方及监理方现场总协调作出的决定。

其他1、承包人用水、电按表计量，结算时，水电按市场价在结算工程款中扣除；2、其它事宜由双方协商另定。

三、施工组织设计和工期：

8.工期延误

8.1 双方约定工期顺延的其他情况：因招标人原因延误工期，工期顺延。

8.2 暂停施工：因发包人原因造成暂停施工的，发包人应书面通知承包人，承包人应积极配合发包人做好施工计划调整，并合理调整人员和施工机械，工期顺延，发包人不承担其他损失。

四、质量与验收

9.工程质量必须达到本招标文件验收规范及国家现行验收规范的规定。

10.隐蔽工程和中间验收

双方约定中间验收部位:按通用条款执行。

五、安全施工

承包人在施工现场的安全教育和安全事故责任由承包方承担。同时按通用条款20、21、22条规定执行。

六、合同价款与支付

11.合同价款及调整

本工程采用固定总价合同。招标人提供的工程量清单均为估算量，投标人应核实工程量，如投标单位经过核实发现原清单中有漏项或清单项目数量有误，可修改工程量清单中的工程量，结算时除甲方要求增加的工程量外，工程量不再调整。

工程量清单中的综合单价为全费用综合单价，包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费用、措施费、规费及税金等一切费用。合同价款中包括的风险范围：施工期间各类人工、材料、机械、政策性等一切风险计入报价。

12.工程款支付

关于付款周期的约定：

12.1竣工验收合格并交付使用后付至已完工程价款的60%；结算审计后付至审定价的95%；余款缺陷责任期满后付清；

12.2每次支付工程款时，承包人必须提供符合税法的正规发票，否则迟延付款的责任由承包人自行承担。

七、材料设备供应

13.承包人采购材料设备

对于本工程材料由承包人自行采购的部分，发包人有权对材料供应商进行考察，并保留对不符合要求的材料供应商的否决权。

八、竣工验收与结算

14.竣工验收：竣工验收由发包人组织。

学校建设项目结算审计，按下列规定支付委托审计费用：

（一）单项工程核减率（核减额与送审总价之比，下同）超过10%的，其审计费用全部由施工单位承担，并由学校从施工单位工程款中扣除（下同）；

（二）单项工程核减率在8%—10%（含10%）之间的，其审计费用由学校承担20%，施工单位承担80%；

（三）单项工程核减率在5%—8%（含8%）之间的，其审计费用由施工单位承担20%，学校承担80%；

（四）单项工程核减率在5%及其以下的，其审计费用由学校承担。

核减额按审计最终核定额与施工单位申报的结算额之间的差额计算。

九、违约、索赔和争议

15.违约

本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

工程的节点工期和总工期均不得延误，因投标人原因延误工期每天罚1000元整；因招标人原因延误工期，工期顺延。

本合同通用条款第15款约定承包人违约应承担的违约责任：采用。

十、其它

16.工程分包与转包

发包人不允许承包人将工程转包和分包给任何第三方。

17. 不可抗力

双方关于不可抗力的约定：按本合同通用条款39条执行。

18.双方约合同副本份数：

正本贰份，副本肆份，共计陆份，双方各执叁份，分送有关部门。

# 附件   工程保修合同

# 工程质量保修合同

发包人（全称）：  江苏财会职业学院

承包人（全称）：

为保证  校园内道路维修工程施工项目  在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定，承担本工程质量保修责任。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：本工程质量保修期为2年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

⒈属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

⒉发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

⒊对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

⒋质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发　包　人（公章）：　　　　                   承包人（公章）：

法定代表人（签字）：　　　　                   法定代表人（签字）：

年　月　日　　　　　　　　　　　              年　月　日

六 技术规范

本工程执行国家现行工程施工等验收规范，包括材料的试验检验、施工技术操作规程、施工安全规程、质量检验及评定标准、竣工验收规范及试车规程等。有关场地位置、地形条件、工程地质、气象等基础资料和江苏省、连云港市对建筑工程施工的地方规定参见有关设计文件、资料或向发包人、政府有关部门咨询。发包人将提供便利。除非本合同另有说明，投标书将被认为已经考虑了上述因素。

七  投标文件表式

一 、投标函

：

（一）根据已收到的                         工程招标文件，遵照《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》的相关法律法规规定，我单位经踏勘现场和研究招标文件后，愿以人民币（大写）                     的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

- （二）我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在      天内竣工。

（三）我单位保证本工程质量达到            。

（四）我单位在中标后派出         项目负责人全面负责本工程的施工。

（五）贵单位所发出的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同的一部分。

（六）投标文件在投标截止后60日内有效。

投标单位（盖法人章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

二 、授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系                   （投标单

位名称）的法定代表人，现授权委托                              （单位名称） 的         （姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加                    的施工投标。授权委托人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：                性别：         年龄：

单位（盖章）：           部门：         职务：

投标单位（盖法人章）：

法定代表人：

日期：    年   月   日

三 、 工程量清单报价表

四、 主要施工人员表

| 机构 | 项目工程师 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部 | 项目主管 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 现 场 | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | 项目副经理 |  |  |  |  |
|  | 项目工程师 |  |  |  |  |
|  | 质量管理 |  |  |  |  |
|  | 材料管理 |  |  |  |  |
|  | 安全管理 |  |  |  |  |
|  | 计划管理 |  |  |  |  |

五   资格证明材料

- 六 最后报价表

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |  |  |
| 工期 |  | 质量 |  |
| 最后报价 | 大写： 小写： |  |  |
| 其他 |  |  |  |

投标人名称：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：

日期：2020年     月      日